## Slide 1
Movilidad Urbana Sostenible en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras
Plantilla EDT

## Slide 2
Promover la movilidad urbana sostenible y la seguridad vial en 10 calles del centro de San Pedro Sula en un plazo de 3 años
.
Infraestructura de calidad
10 calles remodeladas operando
2. Mejora de la calidad de la seguridad vial
50 funcionarios capacitados
1.1
10 calles remodeladas
1.2
10 calles acondicionadas
1.1.1
Empresa constructoras contratada
1.1.2
10 calles habilitadas
1.1.3
10 permisos aprobados
1.1.4.1
Especificaciones técnicas aprobadas
1.1.4.2
Procesos terminados
1.1.2.3
10 calles habilitadas
Apoyo a la seguridad vial
3. Apoyo y aceptación del proyecto, encuesta
4. Gestión del proyecto , tiempo, costo y alcance
1.1.4
10 obras ejecutadas
1.2.1
Calles señalizadas
1.2.2
Calles reforestadas
1.2.3
Bancas y maceteras instaladas
1.1.1
Ejecución de 10 calles terminadas