## Slide 1: CURSO Gerencia de Proyectos
MSc. Sergio Iván Vega Mayorga
sergio@internetelfaro.com
Celular: 83211990
Notes: <number>

## Slide 2: Bienvenidos al curso de Gerencia de Proyectos

## Slide 3: OBJETIVOS GENERAL
Adquirir el conocimiento sobre las metodologías y técnicas apropiadas para formular y gestionar los proyectos institucionales que les permita tomar las decisiones adecuadas en la asignación de recursos a los proyectos de inversión pública.
Notes: <number>

## Slide 4: OBJETIVOS ESPECIFICOS
Conocer las etapas del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo y los productos de cada una de las fases.
Conocer el contenido que debe tener el estudio de un proyecto, en sus diferentes niveles: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad.
Conocer los métodos y herramientas gerenciales necesarias para planificar, programar, organizar y controlar la ejecución de los proyectos bajo los principios de las mejores prácticas en la gestión de proyectos acotados bajo estándares internacionales.
Notes: <number>

## Slide 5: TEMA I: EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO
Notes: <number>

## Slide 6: ¿QUE ES PLANIFICACION?
Definir anticipadamente cuáles son las acciones que se deben tomar para alcanzar los objetivos deseados, haciendo un uso racional de los recursos.
Notes: <number>

## Slide 7: JERARQUIA DE LA PLANIFICACION
Nivel 1: El plan de desarrollo (Plan de estratégico)
Nivel 2: Programas
Nivel 3: Proyectos
Notes: <number>

## Slide 8: ¿QUE ES EL PLAN DE DESARROLLO?
Son los resultados del proceso de planificación. Es el documento que fundamenta y en el cual se deja constancia de las decisiones tomadas durante el proceso de planificación.
Notes: <number>

## Slide 9
Son los instrumentos que se destinan al cumplimiento de los objetivos y metas trazados en los planes de desarrollo dentro de un marco financiero y de tiempo. Su implementación se realiza mediante los proyectos.
Los programas de desarrollo son un conjunto de proyectos de naturaleza afín.
¿QUE ES PROGRAMA?
Notes: <number>

## Slide 10
GESTION INTEGRADORA DE LA GESTION DEL PORTAFOLIO
Notes: <number>

## Slide 11
Un conjunto de recursos y actividades relacionadas y coordinadas que, ejecutadas por un equipo humano definido, intenta alcanzar objetivos y resolver necesidades de una población concreta en un tiempo determinado y con un financiamiento específico.
¿QUE ES PROYECTO?
Notes: <number>

## Slide 12: ¿QUÉ ES UN PROYECTO?
Un proyecto, es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí que requieren la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos definidos, efectuada en un cierto período, en una zona geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación o satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de desarrollo de un país.
Notes: <number>

## Slide 13
Productivos Infraestructura
Sociales Fortalecimiento Institucional
Investigación Ecológicos
¿CLASIFICACION DE PROYECTOS?
Notes: <number>

## Slide 14: ¿QUÉ NO ES PROYECTO?
Todas las actividades que se deriven de las funciones normales, operativas o rutinarias de una empresa, por ejemplo:
Mantenimiento preventivo o correctivo
Capacitación continua del capital humano
Servicio al cliente
Pintar un edificio
Aunque se hable de Gestión por proyectos, solo aplica su programación presupuesto y control, y no la preinversión.
Notes: <number>

## Slide 15: Tipos de Proyectos en la Organización
Proyecto = Inversión
Sustitución
Renovación
Ampliación
Estratégicos

## Slide 16: Análisis de Proyectos
No. | Nombre de la acción | ¿Es proyecto? | Observación
1 | Construir un hospital |  | 
2 | Diseño de los planos de un hospital |  | 
3 | Desarrollar un software de gestión empresarial (ERP) |  | 
4 | Realizar una investigación sobre enfermedades emergentes |  | 
5 | Mantenimiento del sistema de climatización. |  | 
6 | Contratación de profesionales para reducir lista de espera en la clínica |  | 
7 | Desarrollar un curso de Gestión de Proyectos a funcionarios del Área de Salud |  | 
8 | Construir centro de investigación |  | 
9 | Atención de quejas de los clientes |  | 
10 | Elaborar el plan estratégico de la empresa Creación de un observatorio estratégico |  | 

## Slide 17
PROBLEMAS EXISTENTES Y
ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
OPORTUNIDADES
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
PLANIFICACION ORIENTADA A OBJETIVOS
PREINVERSION
PREPARACION
PROMOCION
NEGOCIACION
FINANCIMIENTO
DISEÑOS
FINALES
INVERSION
EJECUCION
OPERACIÓN
Notes: <number>

## Slide 18: Ciclo de vida Iterativos e Incremental

## Slide 19: Ciclo de vida adaptativo o ágil

## Slide 20: Ciclo de vida adaptativo o ágil

## Slide 21
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO PMI https://www.pmi.org/

## Slide 22
Notes: <number>

## Slide 23
Notes: <number>

## Slide 24
Notes: <number>

## Slide 25
Notes: <number>

## Slide 26
Notes: <number>

## Slide 27: Decreto 34694-PLAN-H Arto.2: Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP
Comprende el conjunto de normas, principios, métodos, instrumentos y procedimientos que tienen por objetivo ordenar el proceso de la inversión en la Administración Pública Central y Descentralizada, para poder concretar los proyectos de inversión más rentables para el país, desde el punto de vista del desarrollo económico, social y ambiental.

## Slide 28: EVALUACION ILPES
La evaluación es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados (o el impacto) de un proyecto en ejecución o completado.
Ocurre básicamente durante todo el ciclo del proyecto y normalmente involucra a personas no directamente ligadas operacionalmente con el proyecto.
La evaluación se efectúa durante todas las etapas del ciclo del proyecto, incluyendo varios años después de completada la ejecución, en el caso de evaluaciones de impacto y/o sustentabilidad. Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser sistemática, igual que el monitoreo.
Fuente: Metodología del marco lógico, para la planificación,
el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. ILPES, julio 2005.
Notes: <number>

## Slide 29
PREINVERSION
PROMOCION
NEGOCIACION Y
FINANCIAMIENTO
DISEÑO FINAL
ADMINISTRADOR
INVERSION EJECUCION
OPERACION
PROBLEMAS/NECESIDADES
OPORTUNIDADES
EVALUACION EN EL
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
EX-ANTE
EX-POST
DURANTE
PROCESO DE EVALUACIÓN
Financiera
Económica/Social
Ambiental, EIA
Físico
Financiero
Calidad
Gestión
Producto/Servicio
Efectos
Impactos
Notes: <number>

## Slide 30: LA FASE DE PREINVERSION
Notes: <number>

## Slide 31: QUE ES LA ETAPA DE PREINVERSION
Es la fase donde se elabora el documento de proyecto, en esta etapa se realizan todos los estudios y estimaciones para determinar la factibilidad y viabilidad de los proyectos.
Consiste en identificar los proyectos, formularlos, evaluarlos y seleccionarlos desde el punto de vista del mercado, técnico, financiero, económico, social y ambiental.
Notes: <number>

## Slide 32
ETAPA DE PREINVERSIÓN
INSUMOS
PROCESOS
PRODUCTOS
I
II
III
IV
*PLAN ESTRATEGICO O DESARROLLO
*POLITICA ECONOMICA
*NECESIDADES
*PROBLEMAS
*DIAGNOSTICOS
*METODOLOGIAS
-FORMULAR y EVALUAR
*RECURSOS HUMANOS
CAPACITADOS
*INFORMACION
DOCUMENTOS DE
PROYECTOS
DISTINTOS
NIVELES:
*IDENTIFICACIÓN
*PERFIL
*PREFACTIBILIDAD
*FACTIBILIDAD
*DISEÑOS
Notes: <number>

## Slide 33: CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION
ANTECEDENTES
DEFINIR EL PROBLEMA (No definir carencia) Como relación causa-efecto Marco lógico
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
OBJETIVOS DEL PROYECTO
RECURSOS POSIBLES O DISPONIBLES
BENEFICIARIOS
JUSTIFICACION (EL PROYECTO EN EL PLAN)
Notes: <number>

## Slide 34: CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE PROYECTO PERFIL, PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD
Ficha Técnica
Capitulo 1: Identificación
Capítulo 2: Estudio de Mercado
Capítulo 3: Estudio Técnico
Capítulo 4: Evaluación Financiera
Capítulo 5: Evaluación Económica y Social
Capítulo 6: Evaluación de Impacto Ambiental
Conclusiones
Notes: <number>

## Slide 35: Diferencias en los Niveles de Estudios de Proyectos
Información mayormente secundaria en el perfil y primaria en prefactibilidad y factibilidad.
Nivel de profundidad bajo en las variables en el perfil y alto en factibilidad.
Metodologías básicas en perfil y avanzadas en prefactibilidad y factibilidad.
El perfil contiene como máximo hasta el estudio técnico y el de prefactibilidad y factibilidad hasta impacto ambiental.
El equipo de trabajo para elaborar el estudio de factibilidad debe ser multidisciplinario
Notes: <number>

## Slide 36: Toma de Decisiones en la Preinversión
Notes: <number>

## Slide 37: Incertidumbre Vs Nivel de Estudio
Notes: <number>