## Slide 1: TEMA 2 ESTUDIO TECNICO
Notes: <number>

## Slide 2: ¿QUE ES EL ESTUDIO TECNICO?
ESTUDIO QUE PERMITE DETERMINAR SI ES POSIBLE O NO, PRODUCIR O PRESTAR LOS BIENES Y SERVICIOS.
Notes: <number>

## Slide 3: OBJETIVO
DETERMINAR LA FUNCION DE PRODUCCION O PRESTACION DEL SERVICIO, QUE PERMITA PRODUCIR LOS BIENES O BRINDAR LOS SERVICIOS DE MANERA OPTIMA.
Notes: <number>

## Slide 4: ¿CUÁLES SON LAS VARIABLES DE LA FUNCIÓN?
y = f (x1, x2, x3,…..xn)
x1 =?
x2 =?
xn =?
Notes: <number>

## Slide 5: CONTENIDO
TAMAÑO
LOCALIZACION
TECNOLOGIA (proceso y requerimientos)
INGENIERIA
COSTOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
ASPECTOS LEGALES
Notes: <number>

## Slide 6: TAMAÑO
SE UTILIZA EL TERMINO DE TAMAÑO, PARA DENOMINAR LA MAGNITUD DE LA CAPACIDAD INSTALADA QUE TENDRA EL PROYECTO PARA PRODUCIR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS.
Notes: <number>

## Slide 7: El Tamaño del Proyecto se puede definir por:
Población atendida
Área de influencia o cobertura
Capacidad de procesamiento
Superficie
Volumen
Longitud
Notes: <number>

## Slide 8: VARIABLES A CONSIDERAR PARA DEFINIR EL TAMAÑO DEL PROYECTO
DEMANDA
INSUMOS
TECNOLOGIA
LOCALIZACION
FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
CAPACIDAD GERENCIAL
Notes: <number>

## Slide 9: ALTERNATIVAS DEL TAMAÑO
Baja capacidad inicial
Alta capacidad inicial o capacidad ociosa
Expansión escalonada
Capacidad única con ampliación por proyectos
Notes: <number>

## Slide 10: LOCALIZACION
SE REFIERE A LA UBICACIÓN FISICA DONDE SE UBICARA O CONSTRUIRA EL PROYECTO.
MACROLOCALIZACION
MICROLOCALIZACION
Notes: <number>

## Slide 11: LOCALIZACION OPTIMA
LA QUE CONTRIBUYE EN MAYOR MEDIDA, A QUE SE LOGRE LA MAYOR TASA DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION O EN LA QUE SE LOGRE EL MAYOR BENEFICIO SOCIAL.
Notes: <number>

## Slide 12: FACTORES A CONSIDERAR
DEMANDA
INSUMOS
FACTORES CLIMATOLOGICOS
MEDIO AMBIENTE
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS
MEDIOS Y VIAS DE TRANSPORTE
CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD
RECURSOS HUMANOS
ASPECTOS LEGALES Y FISCALES
Notes: <number>

## Slide 13: METODOS PARA LOCALIZAR UN PROYECTO
MÉTODO DE PUNTAJE PONDERADO
MÉTODO DE VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE ACUERDO CON LOS COSTOS
Notes: <number>

## Slide 14: METODO DE PUNTAJE PONDERADO
Notes: <number>

## Slide 15: VALORACIÓN DE LOS FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE ACUERDO CON LOS COSTOS
FACTORES | LOCALIZACION 1 | LOCALIZACION 2
TRANSPORTE MATERIA PRIMA |  | 
Inversión | $36.000 | $12.000
Operación | $15.000 | $6.000
DISPONIBILIDAD DE ENERGIA |  | 
Inversión | $30.000 | $87.000
Operación | $37.500 | $1.250
DISPONIBILIDAD DE AGUA |  | 
Inversión | $6.000 | $4.600
Operación | $1.250 | $1.300
DISPONIBILIDAD RECURSOS HUMANOS |  | 
Inversión | $89.700 | $15.000
Operación | $3.000 | $57.000
TOTALES |  | 
Inversión | $161.700 | $118.600
Operación | $56.750 | $65.550
Notes: <number>

## Slide 16: TECNOLOGIA
CONJUNTO DE PROCEDIMIENTOS Y MEDIOS QUE EL PROYECTO UTILIZARA PARA PRODUCIR LOS BIENES O PRESTAR LOS SERVICIOS.
Notes: <number>

## Slide 17: ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS
Relleno Sanitario de Trinchera Manual
Relleno Sanitario de Área Manual
Relleno Sanitario de Área Mecanizado
Manejo Integral de Desechos
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE EN UN ESTUDIO DE PROYECTO SE REQUIERE HACER UN ANALISIS DE LOS PRO Y LOS CONTRA DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS:
Notes: <number>

## Slide 18: TECNOLOGIA APROPIADA
LA ADECUADA A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, LA POBLACION Y CONDICIONES LOCALES.
NO ES LA TECNOLOGIA DE PUNTA, NI LA OBSELETA, SINO MAS BIEN DESARROLLADA A LOS FINES DEL PROYECTO
Notes: <number>

## Slide 19: PROCESO DE PRODUCCION O PRESTACION DE SERVICIOS
LA FORMA O LOS METODOS MEDIANTE LOS QUE, CON CIERTOS RECURSOS Y TECNOLOGIA, SE LOGRA PRODUCIR EL BIEN O BRINDAR UN SERVICIO.
Notes: <number>

## Slide 20: EL PROCESO CONSISTE EN:
Definir de manera narrativa, los diferentes pasos o etapas para brindar el servicio o producir el bien.
Notes: <number>

## Slide 21: SOPORTADO POR DIAGRAMAS DE FLUJO.
INICIO
Recolección
1
1
Clasificación
SI
Traslado
Recepción
Disposición y
Cobertura
Basura
Orgánica
FIN
No
Elaborar Compos
(abono orgánico)
Venta
Si
Materiales
Reciclables
Notes: <number>

## Slide 22: DIAGRAMA DE PROCESO
Notes: <number>

## Slide 23: REQUERIMIENTOS DEL PROCESO
MATERIALES O INSUMOS
RECURSOS HUMANOS
EQUIPOS
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO
Notes: <number>

## Slide 24: INGENIERIA DEL PROYECTO
INFRAESTRUTURA: diseños y especificaciones técnicas de las instalaciones.
EQUIPAMIENTO: Especificaciones técnicas de los equipos, así como sus requerimientos de instalación.
Notes: <number>

## Slide 25: Niveles de Ingeniería
Ingeniería Conceptual
Ingeniería básica o a veces llamada de escritorio; definir con precisión los criterios tecnológicos del diseño, flujos de procesos, especificaciones de equipos principales, entre otros.
Ingeniería de detalle; Especificaciones detalladas, planos, listados de equipos, dimensionamiento, materiales de construcción, montaje de equipos.
Ingeniería de terreno; Complementa a la de detalle en todas aquellas deficiencias en los planos de diseño.
Notes: <number>

## Slide 26: COSTOS DEL PROYECTO
INVERSION: TERRENOS, EDIFICIOS, EQUIPOS, CAPACITACION, SUPERVISION.
OPERACIÓN: SALARIOS, SERVICIOS, MATERIALES E INSUMOS, MANTENIMIENTO, ALQUILERES, ADMINISTRATIVOS, ENTRE OTROS.
Notes: <number>

## Slide 27: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCION Y LA OPERACIÓN.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
Notes: <number>

## Slide 28: Organización para la ejecución
Funcional: Diluida, Coordinador y Jefe técnico
Exclusiva o Ad-Hoc
Matricial: Débil o fuerte
Notes: <number>

## Slide 29
Actividad1
Actividad 2
Actividad 3
Actividad 4
Actividad 5
Actividad 6
Actividad 7
ENERO
FEBRERO
MARZO
1
8
15
22
29
5
12
19
26
5
12
19
26
CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN FÍSICA
Notes: <number>

## Slide 30: ASPECTOS LEGALES
REVISION, ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PRINCIPALES LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS, CODIGOS Y NORMAS, QUE TENGAN INCIDENCIA DIRECTA EN EL PROYECTO.
Notes: <number>

## Slide 31: ASPECTOS LEGALES
Constitución
Leyes fiscales
Ley de salud
Ley ambiental
Ley contrataciones del estado
Código laboral
Seguridad ocupacional
Ley generación de energía
Ley Administración financiera
Plan maestro de uso de suelo o territorial
Notes: <number>