## Slide 1
MSc. Sergio Iván Vega Mayorga
TEMA 3 ADMINISTRACION
DE PROYECTOS

## Slide 2
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
ICAP
OBJETIVO DEL PROYECTO
GESTION
DEL PROYECTO
PREINVERSION
IDENTIFICACION
PROBLEMAS, NECESIDADES
U OPORTUNIDADES
PROMOCION
NEGOCIACION Y
FINANCIAMIENTO
DISEÑO FINAL
INVERSION
EJECUCION
OPERACION

## Slide 3: ¿ QUÉ ES ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ?
La administración de proyectos es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar, con el fin de coordinar los recursos humanos y materiales para alcanzar las metas planteadas de manera óptima.

## Slide 4: SEGÚN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS DE NY(BMC)
Administración de proyectos es: Alcanzar objetivos a través de la gente , por medio de la planificación, organización, dirección y control.

## Slide 5: PROCESOS ADMINISTRATIVOS
PLANIFICAR
ORGANIZAR
DIRIGIR
CONTROLAR
OBJETIVOS

## Slide 6: PLANIFICAR
Es el proceso que permite determinar las acciones concretas y las estrategias adecuadas que permitan de manera anticipada determinar o definir el rumbo o curso de acción que ha de seguirse para alcanzar una situación deseada, haciendo un uso racional de los recursos.
Dentro del subproceso de planificación hay que considerar la programación, que realmente es la materialización cuantitativa de los productos alcanzados en la planificación.

## Slide 7: ORGANIZAR
Consiste en distribuir o dividir el trabajo que deben de realizar las diferentes unidades, o equipos de trabajo.
Así como, la asignación de recursos humanos y materiales con la cantidad y calidad adecuada que permita alcanzar los objetivos de manera eficaz mediante el esfuerzo conjunto del trabajo humano.

## Slide 8: DIRIGIR
Consiste en el uso de la autoridad concedida o adquirida para hacer que los colaboradores realicen las actividades asignadas.
Además, la dirección tiene bajo su responsabilidad la creación de un clima laboral adecuado que permita un trabajo armonioso en el proyecto.

## Slide 9: CONTROLAR
Es el proceso administrativo mediante el cual, se trata de mantener dentro de un cierto rango de desviación las metas físicas, financieras y de calidad de un proyecto.
Ciclo.ppt

## Slide 10: SUBPROCESOS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
PLANIFICAR LA EJECUCION
NEGOCIACIONES Y
CONTRATACIONES
DESARROLLO Y CONTROL
DE ACTIVIDADES
RECEPCIÓN O TERMINO
MANUAL DE
EJECUCION
CONTRATOS
ADJUDICADOS
PROYECTO
COMPLETADO
INFORME
DE TERMINO

## Slide 11: PROCESOS DE LA GERENCIA PMBok
La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los procesos de dirección de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.
PROCESOS DE
PLANEACIÓN
PROCESOS DE
EJECUCIÓN
PROCESOS DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL
PROCESOS
DE CIERRE
PROCESOS
DE
INICIACIÓN

## Slide 12
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO,PMI

## Slide 13: GRUPOS DE PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una fase (Acta constitución y enunciado del proyecto).
Planeación: Define y precisa los objetivos, y planea el curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.
Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión del proyecto.

## Slide 14: GRUPOS DE PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS
Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas necesarias para cumplir los objetivos del proyecto.
Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.

## Slide 15: ¿QUIENES DEBEN REALIZAR LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION?
El responsable o gerente del proyecto, junto a sus colaboradores son los responsables de planificar la ejecución y elaborar el manual de ejecución.
Contado para ello con la documentación de preinversión del proyecto, las condiciones del contrato del crédito y estudios adicionales actualizados.

## Slide 16: ¿QUE ES EL MANUAL DE EJECUCION?
ES EL DOCUMENTO QUE REFLEJA COMO EL EQUIPO EJECUTARA EL PROYECTO EN TIEMPO, COSTO Y CALIDAD.
DEFINIENDO ADEMAS, LA ORGANIZACIÓN, EL ESTILO DE LIDERAZGO Y LOS MECANISMOS DE CONTROL A EMPLEAR

## Slide 17: CONTENIDO DEL MANUAL DE EJECUCIÓN
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES
CAPITULO 2: ANALISIS DE VIABILIDAD
CAPITULO 3: PLANIFICACION FISICA Y FINANCIERA
CAPITULO 4: PLANIFICACION DE LA ORGANIZACIÓN
CAPITULO 5: PLANIFICACION DE LA DIRECCIÓN
CAPITULO 6: PLANIFICAR LAS CONTRATACIONES
CAPITULO 7: PLANIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
CAPITULO 8: PLANIFICAR LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL CREDITO

## Slide 18
4 GESTION DE LA INTEGRACION DEL PROYECTO
5 GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO
6 GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO
7 GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO
8 GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
9 GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
10 GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
11 GESTION DE RIESGOS DEL PROYECTO
12 GESTION DE LAS ADQUISICIONES PROYECTO
AREAS DEL CONOCIMIENTO DEFINIDAS POR EL PMI 5Ta Edición
13 GESTION DE INVOLUCRADOS