## Slide 1: CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS

## Slide 2
PREINVERSION
PROMOCION,
NEGOCIACION Y
FINANCIAMIENTO
DISEÑO FINAL
INVERSION/
EJECUCION
OPERACIÓN O
FUNCIONAMIENTO
PROBLEMAS/NECESIDADES
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

## Slide 3: FASE DE PREINVERSIÓN
Insumos
Procesos
Productos
Estrategias de desarrollo
Problemas o necesidades del país
Acuerdos, tratados y convenios a nivel bilateral, regional y multilateral
Recursos Humanos
Recursos Financieros
Documentos de proyectos en distintos niveles:
Identificación
Perfil
Prefactibilidad
factibilidad
I
IV
III
II

## Slide 4: FASE DE PREINVERSIÓN
PROCESOS
Identificación
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Proceso de Evaluación y Gerencial

## Slide 5: FASE DE PROMOCIÓN, NEGOCIACIÓN Y FINANCIAMIENTO
Insumos
Procesos
Productos
Documentos de proyectos con distintos niveles
Fuentes de financiamiento
Técnicas de negociación
Recursos humanos capacitados
Documentos de proyectos aprobados
Viabilidad política
Financiamiento
I
IV
III
II
Se financia con gastos corrientes

## Slide 6: FASE DE PROMOCIÓN, NEGOCIACIÓN Y FINANCIAMIENTO
PROCESOS
Viabilidad Política/Institucional
Identificar Organismos
Elaborar el PRODOC
Estrategia de negociación
Proceso de Evaluación y Gerencial

## Slide 7: INTERFASE DE DISEÑO FINAL
Insumos
Procesos
Productos
Documentos de proyectos aprobados con viabilidad política y financiamiento
Términos de referencia para los desembolsos
Empresas consultoras
Documentos de proyectos con: Diseño Final, Ingeniería, arquitectura y listo para su ejecución
I
III
II
Los costos del diseño son parte de la inversión
por lo general se subcontrata

## Slide 8: FASE DE DISEÑO FINAL
PROCESOS
Contratación de firmas consultoras
Proceso de Evaluación y Gerencial
Desarrollo del diseño del proyecto
Ajustes fines del diseño

## Slide 9: FASE DE INVERSIÓN
Insumos
Procesos
Productos
Documentos de proyectos aprobados con viabilidad política y financiamiento
Diseños finales
Recursos financieros
Recursos Humanos capacitados
Proyectos:
Obras terminadas
Listo para funcionar
Recursos Humanos Capacitados
I
III
II
Puesta en marcha del Proy.
Se financia con gastos de Capital
IV

## Slide 10: FASE DE INVERSIÓN
PROCESOS
Elaborar Manual de Ejecución
Proceso de Contratación
Realizar el Proyecto
Prueba y entrega
Proceso de Evaluación y Gerencial

## Slide 11: FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO
Insumos
Procesos
Productos
Proyecto:
Obras terminadas
Listo para funcionar
Normas y procedimientos para la operación del Proy.
Capital de trabajo
Recursos Humanos
PROCESO DE
OPERACIÓN O
FUNCIONAMIENTO
Proyecto:
Bienes y servicios
Persona atendida
Etc..
Resuelve necesidades
se financia con gastos corrientes

## Slide 12: FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO
PROCESOS
Desarrollo
Vida útil del Proyecto
Evaluación Ex-Post
Proceso de Evaluación y Gerencial

## Slide 13
PREINVERSION
PROMOCION
NEGOCIACION Y
FINANCIAMIENTO
DISEÑO FINAL
INVERSION
EJECUCION
OPERACION
FUNCIONAMIENTO
PROBLEMAS/NECESIDADES
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
EX-ANTE
EX-POST
DURANTE
PROCESO DE EVALUACIÓN
Financiera
Económica/Social
Ambiental, EIA
Físico
Financiero
Calidad
Producto/Servicio
Efectos
Impactos

## Slide 14: Sintesis
Muchas Gracias